瑞住建发〔2022〕31号

瑞安市住房和城乡建设局 瑞安市发展和改革局 关于公布2022年建设工程项目标后履约联合检查结果的通知

各有关单位：

为打击招投标领域重大违法行为，加强建设工程合同管理，规范合同当事人市场行为，进一步促进我市建筑业持续健康发展，营造更优社会营商环境，根据《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）、《关于进一步深化公共资源交易领域改革创新的通知》（办字〔2019〕80号）等文件规定，结合温州清廉招标建设试点要求，4月14日至15日，由市住建局、市发改局等单位人员组成、市纪委市监委驻市发改局纪检监察组参与监督的检查组，通过现场踏勘、查阅资料、听取汇报等方式对瑞安南滨江景观带一期拆迁安置地工程（A）地块、瑞安市丁山二期经济创业园（小微园）、瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程、瑞安市湖岭镇湖岭区块截污纳管二期工程等8个政府投资项目的标后履约情况进行联合检查，具体情况公布如下：

一、总体情况

从此次检查情况来看，参建各方责任主体积极落实有关法律法规，对标后管理工作较为重视。项目业主按规定对项目进行公开招标，部分项目通过评定分离方式确定中标单位，没有发现将工程肢解发包或违反规定指定分包单位的行为。施工单位在项目中标后，均能依法与项目业主签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款，并与招标文件的实质性条款形成一致。同时，施工单位基本能够按照投标文件承诺内容进场施工，大部分项目均能够克服疫情的影响，按照规定的施工进度计划进行施工。监理单位基本能够及时签署工程施工月报表。

二、存在问题

（一）主体责任意识不强。项目业主作为建设工程第一责任人，应对建设项目负总责，切实履行项目标后管理职责，但检查中发现瑞安市丁山二期经济创业园（小微园）、瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程、瑞安市湖岭镇湖岭区块截污纳管二期工程等项目业主主体责任管理不到位，标后管理制度缺乏，对建设项目整体掌控不够。

（二）工程变更支付不及时。瑞安南滨江景观带一期拆迁安置地工程（A）地块等项目设计变更较多，工程变更联系单签证不规范不及时；瑞安市莘塍街道莘塍社区截污纳管雨污分流改造提升工程等项目工程款支付滞后，国债资金审批环节多，支付效率低。

（三）现场人员到位率不高。瑞安市塘下镇鲍七村临时厂房工程、瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程、瑞安市湖岭镇湖岭区块截污纳管二期工程等项目现场管理班子人员与投标承诺不一致，未建立有效的现场考勤制度，项目负责人钉钉考勤记录不实，部分考勤台账资料作假。

（四）监理人员履职不到位。现场监理人员对工程了解不深，监理制度不健全，未充分发挥监理协调各方关系的作用。瑞安市塘下镇鲍七村临时厂房工程等项目总监不到岗、履职不到位。

（五）质量安全措施不到位。部分工程施工现场管理混乱，工程质量安全管理制度不完善，施工作业不规范，存在着施工质量安全隐患；网络计划图和施工总进度计划表制订不规范，不切合实际。

（六）农民工工资支付不规范。实名管理、分账管理、银行代发等防欠薪制度落实不到位。瑞安市东新科技城基础设施配套工程—科创纵二路（文华路至汀后路段）道路工程等项目未建立欠薪应急预案，农民工工资支付不规范，农民工考勤资料不齐全。

三、处理结果

依据检查结果，对标后履约情况良好的瑞安南滨江景观带一期拆迁安置地工程（A）地块等项目的相关参建单位予以通报表扬。对检查中发现存在问题的的浙江荣辉建设有限公司、浙江兆城建设有限公司等13家单位和个人，根据《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》规定，给予记录建筑市场不良信息并公示。现公布如下（公示期自发文之日起计算）：

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 事实情况 | 处理 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安南滨江景观带一期拆迁安置地工程（A）地块 | 业主单位：瑞安市基础设施建设投资有限公司 中标单位：杭州宋都房地产集团有限公司和浙江华安泰工程集团有限公司的联合体 项目负责人：陈曦 施工项目负责人：于清元 监理单位：江苏中源工程管理股份有限公司 项目总监：徐文渊 | 管理规范到位，整体比较好。 | 通报 表扬 |
| 序号 | 基础信息 | 违法违规事实 | 认定依据 | 公示 期限 |
| 1 | 企业名称：浙江兆城建设有限公司 法人代表: 林清华 统一社会信用代码: 91330105MA2GNM3U5Q | 瑞安市丁山二期经济创业园（小微园）中施工合同履约不力，项目经理不到岗，现场管理不到位。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 2 | 姓名：高华长 身份证号：362329197******10 执业资格：建筑工程 二级注册建造师 证书编号： 浙233181900615 | 在瑞安市丁山二期经济创业园（小微园）中担任项目经理，履职不到位，现场管理不力。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 3 | 企业名称：浙江大成工程项目管理有限公司 法人代表: 徐永杰 统一社会信用代码: 91330102717691662X | 在瑞安市丁山二期经济创业园（小微园）项目中监理合同履约不力，监督管理不到位。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 4 | 姓名：陆玲 身份证号：230223197******24执业资格：注册监理工程师 注册编号：33022011 | 在瑞安市丁山二期经济创业园（小微园）项目中担任项目总监，履职不到位，监督管理不力。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 5 | 企业名称：浙江荣辉建设有限公司 法人代表: 陈伟 统一社会信用代码: 91330109MA27XAGE0Y | 在瑞安市塘下镇鲍七村临时厂房工程中施工合同履约不力，项目经理不到岗，现场管理不到位。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 6 | 企业名称：正博工程管理有限公司 法人代表: 郑波 统一社会信用代码: 913301096739926819 | 在瑞安市塘下镇鲍七村临时厂房工程中监理合同履约不力，监督管理不到位。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 7 | 姓名：曾美红 身份证号：360731198******27 执业资格：建筑工程 二级注册建造师 证书编号： 浙233101046564 | 在瑞安市塘下镇鲍七村临时厂房工程中担任项目经理不到岗，履职不到位，现场管理不力。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 8 | 姓名：王子红 身份证号：340827198******3X执业资格：注册监理工程师 注册编号：33018344 | 在瑞安市塘下镇鲍七村临时厂房工程中担任项目总监，不到岗，监督管理不力。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 9 | 姓名：王志城 身份证号：330329198******32 执业资格：市政公用工程二级注册建造师 证书编号： 浙233181900417 | 在瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程担任项目经理不到岗，履职不到位，现场管理不力。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 10 | 姓名：陈绍栋 身份证号：330327199******71执业资格：注册监理工程师 注册编号：33023356 | 在瑞安市东山街道零直排创建区管网建设提升工程中担任项目总监，履职不到位，监督管理不力。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 11 | 企业名称：瑞安市东南市政工程建设有限公司 法人代表: 马春强 统一社会信用代码: 91330381788843512C | 在瑞安市湖岭镇湖岭区块截污纳管二期工程中施工合同履约不力，项目经理不到岗，现场管理不到位。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 12 | 企业名称：浙江中奇工程项目管理有限公司 法人代表: 曹李斌 统一社会信用代码: 91330381560995587E | 在瑞安市湖岭镇湖岭区块截污纳管二期工程中监理合同履约不力，监督管理不到位。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |
| 13 | 姓名：林瑜 身份证号：330381198******1X执业资格：市政公用工程二级注册建造师 证书编号： 浙233191900166 | 在瑞安市湖岭镇湖岭区块截污纳管二期工程中担任项目经理履职不到位，现场管理不力。 | 《浙江省建筑市场公共信用信息管理办法》 | 6个月 |

四、下步工作要求

（一）加强现场管理。项目业主要加强对现场项目部人员的管理，严格控制人员变更，项目经理、项目总监和技术负责人变更要严格执行《关于进一步深化公共资源交易领域改革创新的通知》（办字〔2019〕80号）等文件。对规范工程变更签证，加快工程款支付审批等情况，特别是国债资金项目，要加强跟踪管理，确保工程款及时支付到位。

（二）严格制度落实。项目业主要做好对施工、监理单位人员的考核管理，建立健全工地现场考勤制度，将施工、监理项目部人员的到位率作为合同履行的重要内容之一，严格落实责任追究制。

（三）强化整改监督。项目业主要切实担负起督促整改的责任，认真分析本次检查中发现的问题，并严格按照法律法规及招标文件、施工（监理）合同要求督促施工、监理单位做好整改工作。市住建局和市发改局等部门将加大对违法违规行为的查处力度，并开展不定期的标后检查，将存在问题的工程项目作为巡查重点对象进行“回头看”，确保工程顺利建设。

瑞安市住房和城乡建设局         瑞安市发展和改革局

2022年4月29日

瑞安市住房和城乡建设局办公室            2022年4月29日印发

# Text boxes

文件

瑞安市住房和城乡建设局

瑞安市发展和改革局