瑞安市发展和改革局

关于2024年3月瑞安市在建工程关键岗位人员钉钉打卡监测异常情况的公示

各有关单位：

根据《中共瑞安市委办公室瑞安市人民政府办公室关于进一步深化公共资源交易领域改革创新的通知》（办字〔2019〕80号）、《瑞安市发展和改革局关于印发持续深化公共资源交易领域改革创新配套制度的通知》（瑞公共资管〔2022〕6号）等精神，结合温州清廉招标建设试点要求，现将2024年3月在建工程关键岗位人员钉钉打卡监测异常情况进行公示。

一、监测结果

3月份监测显示，全市有314个在建工程项目经理、项目总监纳入钉钉打卡监测，考勤总体情况良好，但仍存在部分项目经理、项目总监考勤不重视，合同履约不到位的问题。根据监测异常情况，对50宗在建工程及相关参建单位给予“红牌”、“黄牌”警告。（监测异常情况见附件）。

二、工作要求

工程参建相关责任单位要强化标后管理，加强诚信履约意识。项目业主要负起督促整改的责任，确保项目经理（项目总监）等班子人员到位履职。加大部门协同监管力度，各建设行政主管部门将“黄牌”、“红牌”警告的在建工程列入标后重点监管项目，各司其职，依法查处各种违法违规行为，共同营造诚实守信的市场环境，确保全市在建工程项目的质量、安全和效益。

三、其他

（一）业主单位责任落实不到位，所管项目钉钉打卡“红牌”警告的，其考核考绩将酌情扣分。

- （二）中标单位承建项目钉钉打卡“红牌”警告、项目负责人更换的，将在招标评标、评定分离中酌情扣分。

- （三）项目负责人发生更换的，将按照《温州市工程建设项目投标人不良行为信息管理办法（试行）》规定，中标单位记不良行为信息10分或20分。

附件：2024年3月在建工程关键岗位人员钉钉打卡监测异常情况明细表

瑞安市发展和改革局

2024年4月9日

抄送：瑞安市住建局、瑞安市水利局、瑞安市交通局，各业主单位

瑞安市发展和改革局办公室　　  　　　　 2024年4月9日印发

附件

2024年3月在建工程关键岗位人员钉钉打卡监测异常情况明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 施工（监理）企业 | 项目经理/项目总监 | 监测情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 监测结果 | 处理意见 | 公示期 |
| 1 | 瑞安市塘下镇中南文化礼堂工程建设工程 | 房建 | 瑞安市塘下镇中南村股份经济合作社 | 杭州盛湖建设有限公司 | 洪宝亮 | 异常 | 红牌警告 | 20个月 |
| 2 | 瑞安市桐浦镇桐溪片污水收集管网工程（重） | 市政 | 瑞安市市政公用工程建设中心 | 温州致博建设工程有限公司 | 罗盛广 | 异常 | 红牌警告 | 20个月 |
| 3 | 瑞安市南滨街道下塘河、飞宋线塘头段景观提升工程 | 市政 | 瑞安市南滨街道办事处 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 异常 | 红牌警告 | 19个月 |
| 4 | 瑞安市南滨街道南戏演艺中心建设工程 | 房建 | 瑞安市南滨街道办事处 | 杭州袁通建设有限公司 | 孙琴 | 异常 | 红牌警告 | 16个月 |
| 5 | 瑞安市林川镇岭下等3个美丽乡村精品村建设项目 | 市政 | 瑞安市林川镇人民政府 | 恒祥市政园林有限公司 | 周军 | 异常 | 红牌警告 | 14个月 |
| 6 | 瑞安市汀田街道宣前等5村垦造耕地项目 | 水利 | 瑞安市汀田街道办事处 | 艺工建设有限公司 | 巫海燕 | 异常 | 红牌警告 | 12个月 |
| 7 | 瑞安市仙降街道零星截污纳管工程 | 市政 | 瑞安市仙降街道办事处 | 乐清创盛建设有限公司 | 吴华彪 | 异常 | 红牌警告 | 12个月 |
| 8 | 瑞安市桐浦镇浦东、浦西村环境改造工程 | 房建 | 瑞安市桐浦镇人民政府 | 温州乐豪建设有限公司 | 吕作枝 | 异常 | 红牌警告 | 12个月 |
| 9 | 瑞安市北龙山陆岛交通码头工程 | 其他 | 瑞安市交通工程建设中心 | 台州市椒江交通建设工程有限公司 | 黄加壮 | 异常 | 红牌警告 | 10个月 |
| 10 | 瑞安市塘下镇沙渎村村民活动中心项目 | 房建 | 瑞安市塘下镇沙渎村股份经济合作社 | 江西峰磊建设有限公司 | 李保龙 | 异常 | 红牌警告 | 10个月 |
| 11 | 瑞安市曹村三小食宿大楼扩建工程 | 房建 | 瑞安市曹村镇人民政府 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 徐旭芳 | 异常 | 红牌警告 | 10个月 |
| 12 | 瑞安市塘下镇山官村村民活动中心工程 | 房建 | 瑞安市塘下镇山官村股份经济合作社 | 温州嘉源建设有限公司 | 田慧 | 异常 | 红牌警告 | 10个月 |
| 13 | 瑞安市曹村镇红色革命区及田园综合体提升项目 | 市政 | 瑞安市曹村镇人民政府 | 温州振东园林工程有限公司 | 黄建芳 | 异常 | 红牌警告 | 9个月 |
| 14 | 瑞安市芳庄乡山坑村等2个美丽乡村精品村建设项目 | 市政 | 瑞安市芳庄乡人民政府 | 杭州汇达绿地有限公司 | 徐军 | 异常 | 红牌警告 | 8个月 |
| 15 | 瑞安市平阳坑镇中心镇区污水提升工程 | 市政 | 瑞安市平阳坑镇人民政府 | 杭州袁通建设有限公司 | 包祺 | 异常 | 红牌警告 | 8个月 |
| 16 | 瑞安市锦湖街道愚溪河等6条河河道整治工程（瑞安市锦湖街道河道整治工程一期） | 水利 | 瑞安市锦湖街道办事处 | 台州市中义建设有限公司 | 季文彬 | 异常 | 红牌警告 | 8个月 |
| 17 | 瑞安市北龙渔港码头改扩建工程 | 交通 | 瑞安市东山街道办事处 | 永嘉县交通工程公司 | 陈中洋 | 异常 | 红牌警告 | 8个月 |
| 18 | 瑞安市东新产城汀田小微园（三期）项目 | 房建 | 瑞安市东新产城开发建设投资有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 林美泰 | 异常 | 红牌警告 | 8个月 |
| 19 | 瑞安市高楼镇龙腾等2个美丽乡村精品村建设项目 | 房建 | 瑞安市高楼镇人民政府 | 江山汉天园林建设有限公司 | 姜俏军 | 异常 | 红牌警告 | 8个月 |
| 20 | 瑞安市南滨街道沙园村出江河周边改造工程 | 市政 | 瑞安市南滨街道办事处 | 绍兴承佑建设有限公司 | 梁辰 | 异常 | 红牌警告 | 8个月 |
| 21 | 瑞安市塘下镇凤士村综合办公楼及文化礼堂工程项目 | 房建 | 瑞安市塘下镇凤士村股份经济合作社 | 伟界建筑（杭州）有限公司 | 申屠黎明 | 异常 | 红牌警告 | 8个月 |
| 22 | 瑞安市莘塍街道东新线以东截污纳管雨污分流改造提升工程 | 市政 | 瑞安市莘塍街道办事处 | 温州亚拓建设有限公司 | 彭旦华 | 异常 | 红牌警告 | 7个月 |
| 23 | 瑞安市林川镇溪坦村未来乡村试点建设项目 | 市政 | 瑞安市林川镇人民政府 | 中犇建设有限公司 | 张威威 | 异常 | 红牌警告 | 7个月 |
| 24 | 瑞安市上望街道望新村养老服务中心项目 | 房建 | 瑞安市上望街道望新村股份经济合作社 | 浙江林丰建设发展有限公司 | 陆龙眉 | 异常 | 红牌警告 | 7个月 |
| 25 | 甬台温高速公路复线瑞安联络线土建第TJ03标 | 交通 | 瑞安市高速公路投资有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 刘经国 | 异常 | 红牌警告 | 5个月 |
| 26 | 瑞安市塘下镇新坊村文化中心项目 | 房建 | 瑞安市塘下镇新坊村股份经济合作社 | 浙江楚峰建设发展有限公司 | 周秀秀 | 异常 | 红牌警告 | 5个月 |
| 27 | 瑞安市科技城基础配套建设工程—护岸疏浚工程 | 水利 | 瑞安市塘下镇人民政府 | 浙江安洲建设有限公司 | 王菁菁 | 异常 | 红牌警告 | 4个月 |
| 28 | 瑞安市汀田街道社区卫生服务中心门急诊综合大楼建设工程 | 房建 | 瑞安市政府投资工程建设中心 | 杭州建工集团有限责任公司 | 曹明珠 | 异常 | 红牌警告 | 3个月 |
| 29 | 瑞安江南新区孙鳌路（瑞祥大道至次纬五路段）道路工程 | 市政 | 瑞安江南新区开发建设管理委员会 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 程鸿锦 | 异常 | 红牌警告 | 3个月 |
| 30 | 瑞安市塘下镇鲍田上戴临时体育公园项目 | 房建 | 瑞安市塘下镇上戴村股份经济合作社 | 广西远昌建设有限公司 | 陆江奎 | 异常 | 红牌警告 | 3个月 |
| 31 | 瑞安市东山综合陆岛交通码头工程第SG01标段 | 交通 | 瑞安市交通运输集团有限公司 | 福建路港（集团）有限公司 | 黄金星 | 异常 | 红牌警告 | 3个月 |
| 32 | 瑞安市桐浦镇潘岱-桐浦片域型未来乡村建设（外桐段一期）工程 | 市政 | 瑞安市桐浦镇人民政府 | 温州市市政工程建设开发有限公司 | 马宝华 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 33 | 瑞安市安阳街道杨家桥村社区配套设施用房建设工程 | 房建 | 瑞安市安阳街道杨家桥村股份经济合作社 | 东阳市鼎元建设有限公司 | 毛磊 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 34 | 瑞安市林溪水库加固改造提升工程（除险加固项目）工程总承包（EPC） | 水利 | 瑞安市水利工程建设中心 | 温州宏源建设集团有限公司 | 张李青 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 35 | 瑞安市协山—马岙未来乡村连村建设二期项目 | 市政 | 瑞安市马屿镇人民政府 | 浙江吉瑞建设有限公司 | 肖武凤 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 36 | 瑞安市湖岭镇潮至村乡村公益性墓地工程 | 园林 | 瑞安市湖岭镇潮至村股份经济合作社 | 浙江德正建设有限公司 | 吴双丹 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 37 | 瑞安市残疾人托养康复中心项目和瑞安市残疾人托养康复中心装修及设备工程 | 房建 | 瑞安市政府投资工程建设中心 | 浙江新华建设有限公司 | 刘航 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 38 | 龙丽温高速公路高楼安置地块一建设项目（附属景观） | 市政 | 瑞安市高楼新农村建设投资有限公司 | 浙江臻宸建设有限公司 | 田定明 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 39 | 瑞安市仙降街道仙降村集体所有三处旧厂房改扩建项目 | 房建 | 瑞安市仙降街道仙降村股份经济合作社 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 韩兴祥 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 40 | 瑞安市丁山三期北区智造园区项目—河道及绿化（II标）、道路工程 | 市政 | 瑞安市瓯飞开发建设管理中心 | 福州成建工程监理有限公司 | 吕伟 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 41 | 瑞安市北部组团中心区F-3-10地块建设项目（全过程代建代销） | 房建 | 瑞安市工业发展有限公司 | 浙江林鸥工程管理有限公司 | 杨艳红 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 42 | 瑞安市滨海新区就地地块保障房项目（Q-4-5地块）-变配电工程 | 电力 | 瑞安市万松东路延伸工程建设投资有限公司 | 泰昌建设有限公司 | 王武义 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 43 | 2023年瑞安市平阳坑镇农村公路水毁复建工程 | 公路 | 瑞安市平阳坑镇人民政府 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 叶丹丹 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 44 | 瑞安市安阳街道老旧小区(塘根村)返回地改造提升工程 | 房建 | 瑞安市安阳街道办事处 | 浙江中瑞建筑工程有限公司 | 李立群 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 45 | 瑞安市东新产城高级中学新增教师公寓工程 | 房建 | 瑞安滨海新区开发建设管理委员会 | 杭州建工集团有限责任公司 | 熊晓勤 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 46 | 瑞安市安阳街道老旧小区怡心苑（丹桂苑）改造提升工程 | 房建 | 瑞安市安阳街道办事处 | 浙江中瑞建筑工程有限公司 | 王文春 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 47 | 瑞安市潘岱单元06-19a地块仓库建设工程 | 房建 | 瑞安市基础设施建设投资有限公司 | 浙江腾程建设有限公司 | 齐恩龙 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 48 | 瑞安市2023年县乡道项目 | 交通 | 瑞安市公路与运输管理中心 | 温州筑诚交通工程监理有限公司 | 王胜华 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 49 | 瑞安经济开发区开发路（中塘河至敬业路）道路工程 | 市政 | 浙江瑞安经济开发区管理委员会 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 杨勇伟 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |
| 50 | 2023年瑞安市城乡道路环境综合整治提升工程(高铁口线北岸景观绿化) | 园林 | 瑞安市锦湖街道办事处 | 温州市文景市政园林有限公司 | 邵佩燕 | 异常 | 黄牌警告 | 1个月 |

备注：“红牌警告”公示期，自发文之日起计算。