瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装

招

标

文

件

招 标 单 位：瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社

招标代理单位：温州瑞辀工程项目管理有限公司

目 录

第一部分  招标公告	- 2 -

第二部分  投标人须知	- 4 -

第三部分  招标内容和要求	- 14 -

第四部分  工程量清单（另册）	- 18 -

第五部份  合同主要格式	- 26 -

第六部分  投标文件格式	- 26 -

第七部分  评标办法	- 40 -

# 第一部分  招标公告

温州瑞辀工程项目管理有限公司受瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社委托，就瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号：WZRZSH20240303

二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项内容 | 招标人 | 最高限价（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装 | 瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社 | 137.3318 | 瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装（具体要求详见招标文件第三部分）。 |  |

三、投标人资格要求：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

- 具备有效的营业执照；

- 本项目不接受联合体。

四、招标文件的发售时间及地点等：

- 获取时间：2024年4月27日上午8:00至2024年5月10日下午14:30；

- 获取方式：自行从附件下载；

- 招标文件价格：每套售价￥0元。

五、投标截止时间：2024年5月10日下午14:30止；

六、投标地点：温州瑞辀工程项目管理有限公司（瑞安市瑞祥新区院士路288号水务大楼二楼）开标室。

七、开标时间：2024年5月10日下午14:30止；

八、开标地点：温州瑞辀工程项目管理有限公司（瑞安市瑞祥新区院士路288号水务大楼二楼）开标室。

九、投标保证金

- 投标保证金金额：10000元（壹万元整）

- 投标保证金缴纳截止时间：2024年5月10日下午14:30

- 投标保证金递交方式：以现金方式带至开标现场；

十、其他说明

无

十一、联系方式：

招标人名称：瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社

地址：瑞安市南滨街道东湖村

联系人： 叶先生

联系电话： 13868816113

代理机构名称：温州瑞辀工程项目管理有限公司

地点：瑞安市瑞祥新区院士路288号水务大楼二楼

联系人：鲍玲玲

联系电话：15257756880

传真：0577-66800081

投诉受理部门：瑞安市南滨街道办事处

投标受理地址：瑞安市南滨街道

联系人： 贾京鸟

投标受理电话： 0577-66850536

# 第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装 |
| 2 | 项目编号 | WZRZSH20240303 |
| 3 | 招标人 | 名称：瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社 联系人：叶先生 联系电话：13868816113 |
| 4 | 采购代理机构 | 代理机构名称：温州瑞辀工程项目管理有限公司 地点：瑞安市瑞祥新区院士路288号水务大楼二楼 联系人：鲍玲玲 联系电话：15257756880 传真：0577-66800081 |
| 5 | 招标范围 | 瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装（详见招标文件第三部分） |
| 6 | 投标人 资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求； 具备有效的营业执照； |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 投标语言 | 中文 |
| 11 | 投标文件份数 | “资信技术标”、“商务标”各正本一份，副本三份。 |
| 12 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 13 | 签字或盖章要求 | 投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。 |
| 14 | 密封、装订要求 | 投标人必须将投标文件的“资信技术标”、“商务标”分别单独密封。如投标文件的报价文件与技术资格商务未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理，被拒绝接受。封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权代表签字或盖章。投标人应在密封袋上清楚地分别标明“技术资格商务”、“报价文件”字样。未按要求密封的投标文件将不予受理。 |
| 15 | 报价样品 | 不需要 □需要 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：10000元（壹万元整） 投标保证金缴纳截止时间：2024年5月10日下午14：30 投标保证金递交方式：以现金方式带至开标现场； |
| 17 | 履约保证金 | 以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人缴纳合同总价2%的履约担保 |
| 18 | 招标文件发售时间及获取方式 | 招标文件的获取时间：2024年4月27日上午8:00至2024年5月10日下午14:30； |
| 19 | 投标截止时间 | 2024年5月10日下午14:30止(北京时间) |
| 20 | 投标文件递交 时间及地点 | 时间：2024年5月10日下午14:00～14:30； 地点：温州瑞辀工程项目管理有限公司（瑞安市瑞祥新区院士路288号水务大楼二楼）开标室； |
| 21 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2024年5月10日下午14:30整(北京时间) 开标地点：温州瑞辀工程项目管理有限公司（瑞安市瑞祥新区院士路288号水务大楼二楼）开标室； 参加开标会的投标人的法定代表人或其授权代表须携带“本人有效身份证”及“法定代表人或企业负责人身份证明原件（或法定代表人或企业负责人授权书原件）”，准时参加开标会并签名报到以证明其出席，投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。 |
| 22 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标人推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标人送达投标文件的先后顺序，开启投标文件，送评标委员会评审； （6）确认开标结果：投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认的，不影响评标过程。 （7）宣布开标结束。 |
| 23 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家共3人组成，其中：技术、经济等方面的专家人数不少于2/3。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》浙江省及项目所在地的有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：自筹+财政资金，最高限价：137.3318万元整。

- 定义及解释

  - 招标人：瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社；

  - 采购代理机构：系指按有关法律规定，依法组织本次招标的温州瑞辀工程项目管理有限公司；

  - 投标人：投标人是响应本次招标、参加投标竞争的法人或其分支机构。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依法组建的专门负责评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

  - 具备有效的营业执照；

  - 联合体投标：不接受。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 踏勘现场

  - 投标人自行前往现场踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担现场踏勘所发生的费用。

  - 投标人由于对现场条件不了解而造成中标后发生一切不良后果和风险，均由投标人自负。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人或企业负责人授权书》。

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容和要求

第四部分  工程量清单

第五部分  合同主要格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标办法

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

  - 本招标文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间前按招标公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构，采购代理机构对规定时间以前收到的任何澄清视情况以书面形式予以答复。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止时间前，采购代理机构可对招标文件用书面的形式进行修改，并酌情推迟投标的截止日期和开标日期，同时通知已领取招标文件的每一投标人。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表签章。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。

- 投标文件的组成

  - 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、商务标包括：

- 投标报价一览表（统一格式，用于唱标）                （见第五部分附件一）；

- 商务标部分格式

| 序号 | 商务标内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价封面 |
| 2 | 投标报价扉页 |
| 3 | 编制说明 |
| 4 | 投标报价费用表 |
| 5 | 单位（专业）工程投标报价费用表 |
| 6 | 分部分项工程量清单与计价表 |
| 7 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 8 | 综合单价计算表 |
| 9 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |
| 10 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 11 | 暂列金额明细表 |
| 12 | 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |
| 13 | 专业工程暂估价表 |
| 14 | 专项技术措施暂估价表 |
| 15 | 计日工表 |
| 16 | 总承包服务费计价表 |
| 17 | 主要工日一览表 |
| 18 | 发包人提供材料和设备一览表 |
| 19 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 20 | 主要机械台班一览表 |

二、资信技术标文件包括：

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

（见第五部分附件二）；

- 投标函；                                             （见第五部分附件三）；

- 法定代表人授权委托书                                （见第五部分附件四）；

- 资格、资质证明文件                                   （见第五部分附件五）；

- 综合实力

- 建议与少量偏离表					                  （见第五部分附件六）；

- 拟派项目负责人简历表                                （见第五部分附件七）；

- 项目服务人员汇总表                                  （见第五部分附件八）；

- 承诺函                                              （见第五部分附件九）；

- 拟投入产品、设施情况；

- 现状分析及建议；

- 项目的组织实施方案；

- 售后服务方案及承诺；

- 投标人认为需要提供的其它文件和资料。

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消投标资格。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

  - ▲投标人应准备一份正本和三份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。

  - 一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件正本和副本的每份表格和文件均须打印，按投标文件格式要求顺序合成本装订。并在“投标文件封面及格式”规定处由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

  - ▲投标文件中所涉及的公章必须是投标人全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

  - ▲传真和电传的投标文件将被拒绝。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用服务时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

- 串通行为

  - 投标人或招标单位有下列情形之一的，属于串通行为：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同投标人委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加投标必需的信息资料的；

- 投标截止时间后，招标采购单位协助投标人撤换或更改投标文件的；

- 招标采购单位泄露有意向参加采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - ▲投标人应将所投的商务标与资信技术标分开包装密封，各壹份正本、叁份副本。封口处应有投标人公章及法定代表人或法定代表人授权代表盖章或签字。▲如商务标与资信技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理 。

  - 如果投标人未加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

  - 投标文件的补充和修改： 投标截止时间前，投标人可以书面向采购代理机构已递交的投标文件内容提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该投标文件内容书面材料应密封，由投标人加盖单位公章和法定代表人或其授权代表盖章（或签字），同时应在封套上标明“修改（或补充）投标文件”（并注明项目编号和“开标时启封”字样）。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 投标文件有下列情形之一的，采购代理机构不予受理：

  - 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的。

## （六）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件“招标公告”。

  - 采购代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带本人有效身份证件原件及《法定代表人或企业负责人身份证明》原件（或《法定代表人或企业负责人授权书》原件）。投标人如不派代表参加开标大会的，事后不得对招标相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时监督人员或投标人代表查验投标文件的密封情况，确认无误后拆封投标文件交由评标委员会评审，评审完毕后，宣读评审结果。

  - 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称以及采购代理机构认为合适的其他内容。采购代理机构将记录开标过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。

- 评标委员会

  - 本次招标评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家共3人组成，其中：技术、经济等方面的专家人数不少于2/3。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评审工作应遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

- 评审方法：本次招标的评审方法采用综合评分法；评标委员会根据各投标人的投标文件进行全面审查、比较、评估，加权计分后，按分值从高到低进行排序，排名第一的投标人推荐为中标候选人（得分相同时，以商务标报价得分高者为中标单位，若商务标报价得分与技术标得分一样的由业主现场抽取一家）；若有效投标人不足3家的，招标人有权宣布本次招标失败，重新组织招标。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性检查：评标委员会根据法律法规和招标文件的规定，检查投标人名称是否与营业执照一致、投标文件签字盖章是否齐全、投标有效期是否满足招标文件的要求等。

- 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，检查投标人营业执照是否有效、是否符合招标文件第二部分“投标须知前附表”第6项“投标人资格要求”的规定。

- ▲投标文件出现下列情况，按照无效投标处理：

- 任一报价不是固定的或超过最高投标限价的；

- 投标有效期不足的；

- 存在弄虚作假情况的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 授权代表参加投标未提供有效的法定代表人或企业负责人授权书的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行澄清，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术评估，综合比较与评审，宣布评审结果；评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 招标人按评审委员会的评审结果，在评审委员会推荐的候选人中依法确定排名第一名的候选人为中标投标人。招标采购机构将在“温州市公共资源交易网——瑞安市分网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn）发布《中标候选公示》，公示三天。

  - 如出现下列情形之一的，招标人可以按照评标委员会评审结果排名顺序确定后续排名候选人为中标人。

（1）排名第一的候选投标人，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选投标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

- 如有中标人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响招标的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予后续排名候选人。

- 质疑与投诉

  - 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标单位的质疑答复不满意或者招标单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人投诉。

  - 对招标公告信息（含投标人资格条件）或网上下载的招标文件提出质疑的，质疑期限自招标公告或招标文件发布之日起计算。对实行报名购买的招标文件提出质疑的，质疑期限自投标人获得招标文件之日起计算（但招标文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在招标响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑书格式可参考温州市公共资源交易网——瑞安市分网（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn）表格下载处相关格式。

1.异议（质疑）受理单位：温州瑞辀工程项目管理有限公司

异议（质疑）受理地址：瑞安市瑞祥新区院士路288号水务大楼二楼

异议（质疑）受理电话：0577-66800081

2.异议（质疑）受理单位：瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社

异议（质疑）受理地址：瑞安市南滨街道东湖村

异议（质疑）受理电话：13868816113

3.投诉受理部门：瑞安市南滨街道办事处

投标受理地址：瑞安市南滨街道

投标受理电话：0577-66850536

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在发布中标公告同时，采购代理机构将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人自发出中标通知书后30个日历天内与招标人签订合同。

  - 中标人不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，招标人将取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

- 招标结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》的同时在“温州市公共资源交易网——瑞安市分网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn）上发布中标结果。

- 招标代理服务费

经招标人和代理人双方协商，本工程招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定收取，不足8000元按8000元整收取；本工程清单、标底编制收费按（浙价服[2009]84号）文件的收费标准收取，不足2000元按2000元整收取；上述两项费用由中标单位进行支付，开标工作完成后一次性付清。各投标单位在报价时考虑该两项费用，不用单独列项，分摊在各项目中报价。

# 第三部分  招标内容和要求

### 概述

- 此份招标内容及技术要求书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标服务进行投标报价。

- 各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

- 投标人必须完成招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

- 在报价之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标人自行承担。

- 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

### 招标范围

- 招标内容：

本次招标内容为瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装，安装地点为瑞安市南滨街道，最终以招标人要求为准，含货物的供货、运输、施工、安装、调试、验收、售后服务等。

招标清单：另册

- 技术规格说明

- 标准和规范

- 相关通用技术与基础标准；

- 相关产品质量标准；

- 相关产品试验方法标准；

- 相关用主要原材料质量标准；

- 相关用部分辅助材料及其试验方法标准。

- 所有金属管材质量技术标准须符合BS1387-1985标准要求，工艺需采用安装环保工艺，要求所有材料环保无污染。

- 产品的金属部件：外部金属件焊接处无气孔，烘焦焊瘤、飞溅、咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。

- 金属件漆膜或电焊镀层外观无凹凸疙瘩、飞漆、皱皮、色差，电镀层无裂纹、剥落和返锈。

- 油漆应环保、无毒，达到国家相关标准。

- 工作要求

- 要求：

- 中标人根据招标人提供的方案实施改造（如中标人认为改造设计方案存在不合理或者须微调的，须与招标人协商一致后方可调整改造方案，不得擅自修改方案，否则视为违约）。

- 中标人应按照国家和地方有关施工标准和技术规范施工，确保工程质量以及施工过程中的安全生产，负责施工结束后场地的卫生清理工作，负责项目的质量维护，同时应尽量缩短改造工期，尽量减少对项目对象正常生活的影响。改造安装所需物资、产品、器材等均须符合国家质量标准。施工过程中，中标人要加强质量监管，指派专人负责管理，进行经常性巡查，发现问题及时整改，确保改造质量。改造完成后，中标人要建立完整的改造档案，并及时将相关资料录入信息管理系统。

- 项目验收：

在部分或全部改造完成后，业主进行实地验收，并由招标人委托第三方专业机构根据国家、行业标准对本项目相关设备或改造结果的功能 、性能、材质、质量、安装等进行检测抽查（抽查比例不少于5%），验收结果作为费用结算和补贴的依据。若因质量问题导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，招标人有权选择退货，并保留向中标人索赔的权利。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；产生的相关费用由乙方负责。

- 项目完成后，中标人须无条件配合招标人提供本项目所需的必备资料。

- 售后服务要求

- 质量期：自验收合格之日起不少于3年（原厂保修）。

- 中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在项目所在地附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到招标单位通知后，4小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标单位使用。中标人未及时响应或及时修复的，每发现一次扣500元。

- 中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

- 若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，招标单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

### 其他说明及要求

- 中标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品，外观和内在质量不得有任何问题，中标人所交付的标的货物须一次性验收合格。

- 购置的设施必须经过国家相关资质部门的安全认证，提供设施的厂商或提供改造服务的单位应对改造项目按照相关规定提供质量保证。

- 投标人应按项目需求中的材质、制作要求和质量标准完成相关设施设备的设计制作、运输、安装调试、验收、售后服务等工作。

- 如投标人改造服务清单中所选用的设备技术指标未达到投标时的技术指标，招标人有权要求中标人更换投标设备。

- ▲中标人要保证所有工程的质量。招标人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，没收履约担保，并承担相应责任。

- ▲针对本项目配备相关资质的施工团队，在合同签订时提供人员名单及相关证明材料，否则其中标资格将被取消，没收履约担保。

- 中标人施工期间所造成的垃圾由中标人承担清理，垃圾清运及消纳费由投标人综合考虑相关风险，包含在投标报价中，今后不再另行支付。

- 合同期内，中标人须采取有效的安全措施，做好安全意识教育及相关安全工作。合同期内若发生安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标人承担，招标人概不负责。由于中标人安全措施不力、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由中标人自负，甲方保留追究责任的权利。由于工作人员在作业过程中导致任何第三方的财产、经营损失或人身伤害、死亡的，一切责任均由中标人承担。

### 商务要求

- 本项目报价应包括全部货物、材料、标准附件、紧固件、备品备件、专用工具、包装、拆除、材料损耗、材料保管、运输、施工、安装、调试、验收、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、售后服务、培训费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- ▲本项目采用固定综合单价进行报价。即在中标人出具工程量清单、投标报价，最终经招标人或招标人委托的第三方机构审核后，以审核后的造价进行结算。

- 投标人尽量选择知名度较高的品牌，如清单中所提供的品牌无任何知名度或很难调查市场价的，招标人有权要求中标人更换品牌。

- 项目服务期限：招标人发出通知后60个日历天内完成项目并通过验收。

除不可抗力情况、招标人和监理人原因及招标文件约定的情况外，工期一般不顺延，工期延误按合同工期，每延迟一天支付违约金1000元；发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同造价的3%。

- 付款方式：

- 履约担保：

- 在合同签订后5个工作日内中标人以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向招标人缴纳合同总价2%的履约担保。（注：采用银行、保险公司出具的保函形式提交至招标人，应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在中标人没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标人违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自质量维护期满止；③如果银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

- 所有项目审核并办理结算之日起15日内退还履约担保。

- ①竣工验收合格办理结算后支付至审定后结算价款的98.5%，剩余尾款为 1.5%的质量保证金；若已提交同等金额的质量保证金的，则支付至审定后结算价款的 100%。②二年缺陷责任期满后结清剩余的尾款；保修期期限按相关规定执行。③发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

- 中标人应根据付款进度及付款比例分别开具发票，招标人收到中标人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应款项，具体视资金到位情况为准。

第四部分  工程量清单（另册）

注：若投标人的投标文件对招标工程所涉的材料、货物（设备）的参考（推荐）品牌、型号未作出具体响应明示的，视为投标人已响应招标要求；中标后，投标人将按招标人要求提供招标文件（推荐）品牌、型号中的任一品牌、型号的材料、货物（设备）。

### 1. 工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》 (以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

对于技术措施项目清单，工程数量可以计算或有专项设计的，必须按设计有关内容计算并提供工程数量；否则，对可由施工单位自行编制施工组织设计方案，且无需组织专家论证的，按以下原则处理：

①其工程数量在编制工程量清单时可为暂估量，并在编制说明中注明。办理结算时，按批准的施工组织设计方案计算；

②以“项”增补计量单位，由投标人根据施工组织设计方案自行报价。

1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

### 2. 投标报价说明

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件；

（2）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》）和配套工程量计算规范（GB50857-2013）；

（3）国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

（5）招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）清单中所列措施项目；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料（温州市现行有关规定）。

2.2工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括完成一个规定清单项目所需人工费、材料费、施工机械和工程设备使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

2.4因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定，其投标文件将被否决；错误绝对值累计占投标报价3%以内的，视为该项费用已分配到其它工程量报价中。

2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、意外伤害保险费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、意外伤害保险费和税金的合计金额一致。

2.6分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成工程量清单项目，每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，并考虑风险费用。

2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按下列规定报价：

①暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写；

②材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价；

③专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写。

2.6.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第四章合同条款)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.6.6分部分项工程量清单必须载明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

2.6.7分部分项工程量清单必须根据相关工程现行国家计量规范规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。

2.6.8根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号文件《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于危险性较大的分部分项工程，投标报价应包含投标人提供安全专项施工方案的费用。

2.7措施项目按下列要求报价：

2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费和税金外的全部费用。

2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的项目进行细化或增减。

2.7.3“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.7.5本工程清单中的安全文明施工基本费投标报价应按《浙江省建设工程计价规则(2018版)》规定计取，投标人的投标报价应不低于规定费率的下限。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。招标文件中对招标工程有创建国家、省、设区市级安全文明施工标准化工地要求的，投标报价时应按照相关标准暂计创标化工地增加费，在其他项目清单中按照暂列金额单独列项。

2.8.2暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材料和工程设备的单价以及专业工程的金额，分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。

材料和工程设备暂估单价按相关的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总。材料和工程设备暂估单价为招标人对拟自行采购及不能确定价格的材料和工程设备进行的估算，投标人不得调整材料和工程设备暂估单价并计入工程量清单综合单价报价中。在材料和工程设备暂估单价表备注栏中应明确哪些材料由招标人采购。

专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和相关的报价原则计入其他项目清单报价。专业工程暂估价是招标人对标准不明确或者需要由专业承包人完成的专业工程的估算。

2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9税金应按“规费和税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10价格分析表：

2.10.1价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表,投标人应按表中规定内容认真填写。

2.10.2分部分项工程量清单综合单价分析表执行“附件2工程量清单综合单价分析表”：

A、项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。

B、工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。

C、工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。

D、各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。

E、分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。

F、每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

2.10.3措施项目清单综合单价分析表

2.11除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.12工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.13管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.14投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.15投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.16有关投标报价的其他说明：

2.16.1工程量清单是招标文件的重要组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。应当由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。

2.16.2招标人向投标人提供工程量清单时，应详细说明工程概况、工程招标和拟分包范围、工程量清单编制依据、施工的特殊工艺要求、工程质量、工期、主要材料等特殊要求、招标人自行采购材料的名称、规格型号及单价等，以及其他需要说明的情况，

2.16.3凡采用工程量清单计价方式招标投标的，招标人应设立招标控制价。工程招标控制价应当由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制。

2.16.4工程招标控制价应依据《计价规范》、《计价规则》；省、市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；经审查通过的施工图设计文件；招标文件、施工方案、与工程项目有关的工程建设标准、规范、技术资料；温州市或瑞安市工程造价管理机构发布的人工、材料、机械价格并考虑市场因素等编制。

2.16.5一个招标项目只能设立一个招标控制价。招标人和工程造价编审单位不得违反有关规定压低或抬高预算造价。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的，应当在投标截止日10天前向招标人书面提出，招标人应及时核实，作出答复或修改意见通知所有投标人。

2.16.6 国有资金投资的工程，编制的招标控制总价明显超过经批准的概算投资额的，应暂停招标，由投资概算批准部门对其建设规模进行复核。

2.16.7投标人应按招标人提供的工程量清单的内容和计价要求填报投标价。投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须与招标人提供的一致。投标人应根据工程实际、企业经营和技术管理水平、市场风险等状况自主报价，但不得低于本企业成本，不得减少工程造价的构成。

2.16.8分部分项清单单价应包括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑一定范围内的风险因素，并不得与其他清单内容重复，不得考虑规费、安全文明施工、税金及其他招标文件已列示的措施费等。

2.16.9投标报价中的税金为不可竞争费用，应按国家和省市相应规定足额计取；投标人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，其投标文件将被否决。投标报价中的规费费率不得低于标准费率的30%，否则其投标文件将被否决。

2.16.10措施项目费用，投标人应根据招标人提供的措施项目清单和自行拟定的施工组织设计和施工方案自主确定，投标人可根据需要自行补充项目并填报措施费。

2.16.11暂列金额按照其他项目清单中列出的金额填写，不得调整，包括在投标报价中，但不直接属承包人所有。

2.16.12投标人清单报价即为综合各种优惠让利后的最终报价。在此基础上，投标人不得对涉及工程价款方面的投标内容进行再次优惠。投标人违反本条规定的，其投标文件将被否决。

2.16.13投标人必须派代表参加开标会议，参加开标会人员应能够对本单位投标报价当场做出解释，否则评标委员会有权做出不利于该投标人中标的裁决。

2.17 补充条款

2.17.1各投标人应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入投标报价，包干风险应包括下列因素：

A．本标文提供的工程费率(除不可竞争费外)仅供参考，各投标人可根据自身实力和本工程的实际情况，若须增加，在包干风险费用中自行列支计入综合单价。

B．施工期间所发生的施工技术措施费和施工组织措施费以一项为单位的施工单位自行测定综合报价，一次性包干，今后不予调整；其他按相应规定执行。

C．除暂定价材料、设备外，其他一般材料（均按优等品计价）将采用一次性包干，由各投标人根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用（包括合同实施有效期间的材料设备涨价等风险因素）。

D．报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、安装、维护、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

E．由于设计变更或工程量增减而影响利润。

F．招标人需要更改设计错误或其他变更，中标人无条件接受，不得以此理由提出额外索赔，并按修改后的施工图进行施工。

G.交通运输费用：

①修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施（包括招标人提供的道路和交通设施）的费用。

②修建的临时道路和交通设施应免费提供招标人和监理人使用。

③投标人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等。

④运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用；并负责向交通管理部门办理申请手续，招标人给与协助。

⑤因投标人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由投标人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

⑥本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似的结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

H．地方性干扰性等因素引起的费用：

①在弃土外运及场外消纳中，因施工噪音、物体坠落、材料抛散而影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题，由中标人与有关管理部门联系并办理有关手续，其费用自行解决。因此造成工期延长由中标人负责。如给招标人造成额外的经济损失，招标人可从中标人的工程款中扣回。

②凡是标文中没明确允许补差或建设管理主管部门文件中没有明确规定由招标人承担的费用，或在实际施工中可能发生的其它管理费等。

③按瑞建发[2005]182号文件要求设置建筑工地临时设施的费用。

### 3. 其他说明

3.1 词语和定义

执行中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》的词语定义。

参考造价编制依据：

（1）根据《浙江省建设工程计价规则(2018版)文件及温州市建设工程造价管理处的有关规定。

(2)《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》；

(3)《浙江省安装工程预算定额(2018版)》；

(4)《浙江省市政工程预算定额(2018 版)》；

(5)《浙江省建筑安装材料基期价格(2018版)》；

(6)《浙江省施工机械台班费用定额(2018版)》；

(7)《通用安装工程工程量计算规范(2013版)》；

(8)温住建发[2018] 299号传发关于浙江省建设工程计价依据( 2018版)的通知))

(9)国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；

（10)其他相关规定

4.本工程取费标准参照如下：

| 序号 | 项目名称 | 安装费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 企业管理费 | 16.29~27.15 |
| 二 | 利润 | 7.8~13.00 |
| 三 | 施工组织措施费 |  |
| 其中 | 1、安全文明施工基本费 | 7.35~8.98 |
|  | 2、提前竣工增加费 | / |
|  | 3、二次搬运费 | 0.08~0.44 |
|  | 4、冬雨季施工增加费 | 0.06~0.20 |
|  | 5、行车、行人干扰增加费 | / |
|  | 6、其他施工组织措施费 | / |
| 四 | 规费 | 30.63 |
| 五 | 税金（不可竞争费用） | 9 |
| 六 | 标化工地增加费 | / |
| 七 | 优质工程增加费 | / |

注：

①以上费率表仅供参考(不可竞争费用除外)，各投标人自行考虑综合报价，今后不再调整；

②投标人在报价时税金作为不可竞争性费用不得变动；否则按无效标处理；

③规费费率不得低于标准费率的30%；安全文明施工基本费费率应当不低于招标文件规定的费率下限；否则按无效标处理。

| 安全文明施工费（费率） | 专业名称 | 安全文明施工基本费 下限费率（%） |
| --- | --- | --- |
|  | 安装工程 | 7.35 |

④工程量清单提供品牌要求并不是唯一标准，投标人可参照清单要求品牌提供“相当于”或“高于”本要求标准的品牌，具体由评标委员会确定，假如评标委员会认定投标人提供品牌低于清单要求，可作无效标处理。投标人未在投标书中提出其他品牌的，中标后严格按照清单参考品牌进行采购。

5. 详细工程量清单及编制说明：另册

# 第五部份  合同主要格式

瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装，按当地有关规定，经公开招标，由           中标承建。为保质保量按时完成工程建设，根据合同法的有关规定，甲乙双方经平等协商，达成如下合同条款。

一、工程内容与工程量

1、工程建设内容:

(以初审结果告知书为准)。

2、主要工程量: (详见工程量清单)。

二、承包工程总金额

乙方承包工程总金额         (￥      元)，包含税金等税费。

三、工程期限

1、 开工日期:    年    月    日:完工日期：    年   月   日（完工日期需在县级民政部门初审同意项目后10个月内)。

2、工程期限只有遇到不可抗力或不可预见的因素，或重大设计变更影响施工进度时，经甲方见证、乡镇(街道)和县级民政部门同意后方可顺延。

四、资金结算方法和付款方式

(一)资金结算方法

乙方对该工程安全、质量、工期和中标单价实行全面承包，以审价结果进行结算。

(二)承包款支付方式

1工程竣工验收合格和项目档案资料核定后，乙方缴纳工程1.5%的质量保证金至甲方账户，交税凭税务发票由甲方盖章签字同意代付后，到县级民政部门(由乡镇(街道)国库集中支付的应到乡镇(街道))办理报帐手续。

2、从验收合格之日起两年质量保证期满后，工程无缺陷，质量保证金退还给乙方，不计利息。

五、工程质量及验收

1、乙方应严格按照初步设计、招投标文件的要求和有关技术规范组织施工。

2、乙方重部和隐蔽工程施工，应执行建设、设计、施工、质检等单位会签制度。

3、甲方可随时抽查乙方回填土石料、砼、砂浆等主要材料的检测记录，以保证工程施工质量。

4、甲方施工技术人员对工程进行不定期不定点的检查监督，如发现质量不符合要求或不按技术规范施工，有权责令乙方整改或重建，直到符合要求为止。如乙方不按甲方要求进行整改或重建，甲方有权责令其停工井调换施工企业。乙方在甲方下达停工令之后未进行整改而完成的工程量，甲方有权不予结算，由此造成的损失由乙方承担。

5、工程建设完工后，乙方应先进行自查，并按规定向甲方提供竣工验收资料，接受甲方验收。竣工验收资料应包括;①工程施工总结;②竣工决算表;③工程竣工图纸:④甲方要求提供的其它资料。

六、双方权利和义务

(一)甲方权利和义务

1、负责应由甲方处理的一切合同事宜;

2、负责土地政策处理和农作物赔偿有关工作;

3、负责向乙方提供工程设计图纸和技术交底事宜;

4、及时办理工程款的结算和拨付。

(二)乙方权利和义务

1、负责应由乙方处理的一切合同事宜;

2、按照施工图纸和有关技术规范，编制项目施工方案，及时报告给甲方，在得到甲方认可后开始施工;

3应好施工日记，定期向甲方报告施工进度和隐蔽工程见证单，保证工进度和工程质量;

4、严格执行上级各项施工安全管理规定，管理好民用爆破物品。施工期间一切人员伤害事故均由乙方自负:

5、工程施工所需用电、架线、架桥、开路及搭建临时工棚和竣工后场地清理等一切费用均由乙方负责:

6、工程施工过程中确需变更设计实施的，乙方应联系方出具工程变更联系单，并报乡镇(街道)和县级民政部门备案。工程变更内容必须符合行业规范和当地有关规定。

7、工程竣工后按照当地相关报帐要求，编制好项目档案资料，提交县级民政部门进行项目资料核定。

七、违约责任及保证金

1、在签订承包合同时，乙方必须先付合同金额2%的履约保证金       (￥     元)。待工程竣工验收合格后退还:中期违约或不履行合回，该保证金不予退还。

2、工程实施必须由中标单位和项目经理负责实施，不得违法转包，项目经理未到场的，则扣除该工程总造价的10%

3、工程变更必须履行相关审批(核准)程，乙方擅自变动相关设计或违反行业有关技术规范组织施工的，则扣减该工程部分的相应造价。

4、本工程不允许分包。如发现分包，甲方有权中止合同，一切经济损失由乙方承担。

5、因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为除不可抗力情况、发包人和监理人原因及招标文件约定的情况外，工期一般不顺延。工期延误按合同工期，每延迟一天支付违约金1000元；发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同造价的3%。

八、未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲、乙双方按有关规定共同协商解决。

九、合同时效

本合同自双方代表签字盖章之日起生效，质量保证期满结清工程款后自行失效。

十、文本数量

本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，有关乡镇人民政府(街道办事处)和县级民政部门各存档一份。

甲方(单位盖章):                         代表(签字):

乙方(单位盖章):                         代表(签字):

年   月   日

（注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。）

# 第六部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

5、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一（1）   投标报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 报价总价（元） | 工期 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装 |  | 60日历天 |  |

备注：

- 报价应包括全部货物、材料、标准附件、紧固件、备品备件、专用工具、包装、拆除、材料损耗、材料保管、运输、施工、安装、调试、验收、保险、人工费用、机械费用、食宿与交通、施工环境保护、施工后垃圾清理、售后服务、培训费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件一（2）商务标部分格式

#### 已标价工程量清单

按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）进行编制，或者直接从计价软件中获取导入；投标报价扉页格式里取消“编制人”一栏。

## 附件二   关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的  承诺函

瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社：

我公司参与瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装（项目编号：    ）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由招标人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由招标人/采购代理机构报告至监管部门。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：本承诺函必须提供。

## 附件三   投 标 函

瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社

温州瑞辀工程项目管理有限公司：

我方确认收到贵方提供的瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装的招标文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 在此提交的投标文件, 正本一份, 副本三份。

- 我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 我方决定参加：作为本次经销商参与瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装的投标。

  - 我方承诺：

- 我方承诺的价格按报价一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

  - 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

  - 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后,投标有效期之内撤回投标, 则投标保证金将被贵方没收。

  - 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

## 附件四   法定代表人授权书

瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社

温州瑞辀工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

身份证复印件

注：本法定代表人授权书正本一式二份，投标文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

## 附件五   资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

温州瑞辀工程项目管理有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的项目为号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 其他资格、资质证明文件

- 投标人有效的营业执照；

- 投标人有效的资质证书（如有）；

- 投标人相关证书（如有）；

- 获得国家、省、部级荣誉证书（如有）；

- 其他资信证明文件（如有）；

附件六   建议与少量偏离表

项目编号：

| 序号 | 招标文件重述 | 投标文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件七   拟派项目负责人简历表

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任负责人年限 |  |
| 已完成同类项目业绩情况业绩 |
| 服务单位 | 服务内容 | 服务截止日期 |

注：1.本表人员附身份证、学历证书（或学位证书）、职称/执业资格证书、荣誉证书等（复印件加盖公章）。

2.须提供上述项目负责人所在投标人单位连续缴纳近三个月社保证明（若公司注册时间未满三个月的，则须提供投标人单位注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）并加盖公章，否则对应评分项不得分。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件八   项目服务人员汇总表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 现场到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |

注：1.本表人员附身份证、学历证书（或学位证书）、职称/执业资格证书及相关证书等（复印件加盖公章）；

2.须提供上述所有人员所在投标人单位连续缴纳近三个月社保证明（若公司注册时间未满三个月的，则须提供投标人单位注册成立至投标截止日期期间内的有效社保证明）并加盖公章，否则对应评分项不得分。

3.列入本表人员如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 附件九   承诺函

瑞安市南滨街道东湖村股份经济合作社：

我方参加了（项目名称）投标，若我方中标，我方在此承诺：

- 招标人发出通知后  60  个日历天内完成项目并通过验收。

- 质量维护期：自验收合格之日起  3  年（原厂保修）。

- 保证所有工程的质量。招标人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，招标人有权取消我方中标资格，没收履约保证金，并承担相应责任。

- 针对本项目配备相关资质的施工团队，承诺在合同签订时提供人员名单及相关证明材料，否则招标人有权取消我方中标资格，没收履约保证金，并承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：未按规定提供承诺函的，投标人的投标文件作无效处理。

# 第七部分  评标办法

一、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建评标委员会负责，评标委员会成员为3人及以上单数。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评审办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。其中：资信、技术标部分40分，商务报价部分60分。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求；投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。

3、评标细则

| 项号 | 评审类型 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 符合性检查 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五部份“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 不少于90天 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个固定的报价 |

| 序号 | 评审内容及 分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 技术资信评分 | 合计40分 |
|  | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| 3.1 | 拟投入产品、设施情况 | 12分 | 根据投标人所投产品、设施的品牌、型号和配置合理性：0-6分； 所投产品技术指标参数的响应程度及性能、质量水平的符合性、先进性、环保性：0-6分。 |
| 3.2 | 现状分析及 建议 | 6分 | 根据本项目的生活环境现状、存在的问题和项目的重点、难点进行调查分析，对本项目的实施目标、实施需求及必要性进行分析：0-3分； 针对上述重点、难点及实施必要性提出详细的应对措施：0-3分。 |
| 3.3 | 项目的组织实施方案 | 20分 | 项目实施技术方案：0-4分； 供货方案、验收方案：0-4分； 文明施工、安全保证措施：0-4分； 项目实施进度安排及保障措施：0-4分； 应急预案：0-4分； |
| 3.4 | 售后服务 | 2分 | 投标人响应时间、售后服务等承诺：0-2分 |
| 4 | 商务分（60分） | 1、所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 2、投标评标价与评标基准价对比，计算出投标评标价的得分值，即： a.投标评标价等于评标基准价，得满分60分； b.投标评标价高于评标基准价一个百分点，扣0.2分，扣完为止； c.投标评标价低于评标基准价一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 以上计算得分时，如不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留二位小数。 |
| 1、评审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修正单价； 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 如投标单位的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标单位的修正。 ▲如发现因投标单位原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，属于重大偏差，评审小组将对其投标按无效标处理。 注（1）~（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。 只能有一个固定的有效报价，不得出现下列情形之一，否则按无效投标处理： 投标单位提交两份或多份内容不同的投标文件； 在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）； 投标文件《投标报价一览表》中投标报价与投标文件《已标价工程量清单》 中的总报价不一致的； 投标文件中未提供投标报价一览表。 3、评审小组在评审时，发现投标文件存在以下情形的，视为报价评审不通过，作无效投标处理： （1）因投标单位原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、漏算、冒算、多报费用等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，评审时对投标报价不作调整。 凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标单位未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。 对工程量清单漏算的造价计算原则是：漏项的工程量×评审范围内有效投标单位中该项最高综合单价后计算税金；对工程量变动的造价计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计算税金。 （2）己标价工程量清单不符合招标文件第三部分“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 （3）税金作为不可竞争性费用，将其变动的。 （4）安全文明施工基本费费率低于招标文件规定的费率下限或规费费率低于标准费率的30%的。 （5）对暂列金额或暂估价进行修改、变动的。 （6）工程量清单提供的参考品牌并不是唯一标准，评审小组认定投标单位提供的品牌低于清单要求的。 4、评审小组认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，有可能影响产品（服务、工程）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在招标现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，其投标无效。 |
| 注：1、本工程工程量清单预算价为：壹佰伍拾壹万捌仟陆佰肆拾贰元整（¥1518642.00），最高投标限价（招标控制价）为：壹佰叁拾柒万叁仟叁佰壹拾捌元整（¥1373318.00），各投标单位应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过招标人制定的最高投标限价（招标控制价）的，作无效标处理。 2、风险控制价=（最高投标限价－不参与评标价）×85%＋不参与评标价 |

注：以上单位、人员各类证明文件复印件均需加盖公章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

- 综合得分的计算

商务分得分=A

技术资信分得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

5、疑似低于成本价的处置方法：

评标委员会在评审过程中，若认为投标人的投标报价疑似低于成本价的，评标委员会应要求其作出书面说明，提供相关证明材料以及质量保证措施，以证明该投标人的投标报价并非低于其成本，并列入投标承诺内容；若投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，经评标委员会所有成员一致同意，可否决其投标，按无效标处理。

五、中标候选人的确定：

5.1评标委员会根据以上规定，依据法律及招标文件有关规定对投标文件进行评审后，在通过评审的投标人有效标中取综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分相同的，按照报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，由评标委员会按照技术资信得分由高到低顺序推荐；综合得分、报价及技术资信得分均相同时，由招标人随机抽取决定。

5.2评标委员会经评审，认为所有投标或部分投标不符合招标文件要求的，可以否决所有投标或部分投标，被否决后有效投标人小于3人且缺乏竞争的，招标人可以依法重新招标。

六、未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 弃标回执

致：温州瑞辀工程项目管理有限公司

我司已报名瑞安市南滨街道东湖村移民东湖锦园附属设施设备采购及安装， 因          原因，放弃本项目投标。

单位名称：

盖    章：

联系人：

联系电话：

2023年    月    日

注：如投标人已报名却想放弃投标，有以下操作方法：

- 使用该弃标回执。本函传真件与原件具有同等效力。投标人必须在开标前1日下午14：00前提供弃标回执单。

请各单位务必回传回执确认收到，传真：0577-66800081  鲍玲玲收